UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

Cronograma de Atividades:

Netfix

Bruno Williams 558222

Felipe José Bento da Silva 609668

Raphael Adamski 495913

São Carlos – Setembro 2015

**Sobre o Projeto:**

O portal Netfix, se consistem em um site que oferece serviços de televisão através da internet.

No site possui um grande acervo, onde os usuários podem alugar a esses online.

**Cronograma Semanal:**

A ideia inicial é no final desse cronograma, a criação de um protótipo com as funções essenciais do Sistema Netfix

Semana 0

* Levantamento de requisitos
* Levantamento das funcionalidades do sistema

Semana 1

* Analise de Requisitos
* Criação do Documento de requisitos

Semana 2 (Atual)

* Analise do Documento de Requisitos
* Criação do diagrama de classe
* Criação do diagrama de caso de uso
* Atualização do documento de requisitos

Semana 3

* Analise do Documento de Requisitos
* Analise do Diagrama de Classe
* Possíveis atualizações no documento de requisitos
* Possíveis atualizações no diagrama de classe
* Inicio do código fonte do protótipo (Página inicial e cadastro de usuário)

Semana 4

* Analise do Documento de Requisitos
* Analise do Diagrama de Classe
* Possíveis atualizações no documento de requisitos
* Possíveis atualizações no diagrama de classe
* Aprimoramento do código fonte do protótipo
* Teste no Cadastro de usuário
* Teste na página inicial do sistema